1. 	กิจกรรม/โครงการ.ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต                        .

2.	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

..ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง2                                                                                  2.

3.	ระยะเวลาดำเนินโครงการ  รวม..3...ปี เริ่ม.1../.ต.ค.. /..2564. สิ้นสุดโครงการ...30.../..ก.ย../..2567........

4. 	หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรม การเรียนการสอน โดยมีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ผลการทำงานทางวิชาการต่อเนื่องมากกว่า 40 ปี ทำให้ศูนย์วิจัยฯ เป็นหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯ มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลประมาณ 6,000 ชนิด จากน่านน้ำในประเทศและทะเลอาณาเขต มีตัวอย่างที่รวบรวมได้มากกว่า 200,000 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างต้นแบบชนิดใหม่ของโลกมากกว่า 250 ชนิด นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างหายากของสัตว์ทะเลน้ำลึกซึ่งไม่เคยมีการเก็บมามาก่อนในประเทศไทย เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและนักวิจัยปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่าตัวอย่างสัตว์ทะเลดังกล่าวยังไม่มีสถานที่เก็บอันเหมาะสมและเป็นมาตรฐานที่ดีพอ ประกอบกับพื้นที่ในการจัดเก็บมีจำกัด ทำให้ในระยะยาวแล้วปัญหาเหล่านี้จะทำให้ตัวอย่างอันทรงคุณค่าทางวิชาการของประเทศไทยเหล่านี้สูญหายหรือเสื่อมสภาพไป โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การเรียนรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน ภายใต้โครงการก่อสร้างฯนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งหมดของไทยแล้ว ยังเป็นแหล่งจัดแสดงตัวอย่างสัตว์ทะเลหายากในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ความชุกชุม การแพร่กระจาย ตลอดจนผลกระทบที่สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ได้รับจากกิจกรรมของมนุษย์ อันจะเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการจัดการที่ยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ นอกจากจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของร่างแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อใช้ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์แล้ว ยังจะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

5.	วัตถุประสงค์

- เป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่มีมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย และชั้นนำของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

- เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตทางทะเลระหว่างหน่วยงาน องค์กรการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

- เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลไทยต่อสาธารณชน

- เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

- เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

6.	เป้าหมายตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง

เชิงคุณภาพ..มีการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด                                                  .

7.	พื้นที่/สถานที่ดำเนินงาน  (ชื่อสถานที่)

..ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง2                                                                                  2.

8.	วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอน / กิจกรรม การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้เกี่ยวข้อง

1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1

2. .ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2

3. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต  ระยะที่ 3

(โครงการที่มีอบรม ให้เพิ่มเติมหลักสูตรการอบรม / วิทยากร / และ ตารางการอบรม)

9. แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ

หน่วยนับ: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| โครงการ/กิจกรรม/ ขั้นตอนการดำเนินงาน | วงเงิน งปม. ปี 2565 | เป้าหมาย การดำเนินงาน/ หน่วยนับ | พื้นที่ดำเนินงาน | แผนการปฏิบัติงานปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| งบลงทุน 1. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต | งบประมาณรวม 398.0495 ลบ. | 1 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ปี 2565 งบประมาณผูกพัน | 79.6099 ลบ. |  | ภูเก็ต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ปี 2566 งบประมาณผูกพัน | 199.0249 ลบ. |  | ภูเก็ต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 ปี 2567 งบประมาณผูกพัน | 119.4149 ลบ |  | ภูเก็ต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.	งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณทั้งสิ้น  398.0495 ล้านบาท

**ปี 2565	วงเงิน 79.6099 ล้านบาท  **

ปี 2566	วงเงิน  199.0249 ล้านบาท

ปี 2567 	วงเงิน  119.4149 ล้านบาท

11. การติดตามประเมินผล

เชิงค่าใช้จ่าย : สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

เชิงเวลา	 :  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนในปีงบประมาณ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางทะเลและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์แล้ว

- นักเรียนนักศึกษา และนักวิจัยได้ใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการจากแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่มีมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย และชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตทางทะเลระหว่างหน่วยงาน องค์กรการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

- เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างรายได้ให้จังหวัดภูเก็ต

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- เป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่มีมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย และชั้นนำของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

- เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตทางทะเลระหว่างหน่วยงาน องค์กรการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

- เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลไทยต่อสาธารณชน

14. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง)

-